SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Matija Perković
Denis Kolbas
Ivan Kušter

GymAdmin
PRojekt iz kolegija programsko inženjerstvo –
projektna dokumentacija

Varaždin, 2019.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Matija Perković
JMBAG:
Denis Kolbas
JMBAG:
Ivan Kušter
JMBAG:
Studij: Informacijski sustavi

GymAdmin
Projekt iz kolegija programsko inženjerstvo –
projektna dokumentacija

        Mentor:
Dr.sc. Boris Tomaš

Varaždin, svibanj 2019.
Uvod
Prilikom odabira teme ovog projekta okrenuli smo se nekom problemu kojeg smo primijetili u našem svakodnevnom životu. Svi članovi našeg tima su u nekom trenutku svojeg studiranja posjećivali lokalnu teretanu, te smo uočili da puno procesa u poslovanju teretane nije informatizirano, a vrlo lako bi boli biti i to bi uvelike olakšalo i ubrzalo njihovo poslovanje. Primijetili smo da se bilježenje informacija o članovima bilježi na papiru, a razne evidencije u tabličnim kalkulatorima. Za poslovanje teretane bilo bi lijepo kad bi sav taj posao mogli odraditi u jednoj kompaktnoj desktop aplikaciji, koja ne samo da bi ubrzala, nego i unaprijedila njihovo poslovanje pružanjem novih prilika kao što je npr. analiza potrošnje njihovih članova. U razgovoru sa vlasnikom lokalne teretane utvrdili smo koje bi zahtjeve jedna takva aplikacija trebala zadovoljavati, te smo definirali glavne funkcionalnosti koje su vlasniku i zaposlenicima bile bitne. Glavne funkcionalnosti aplikacije odnose se na upravljanje vlastitim zaposlenicima od strane vlasnika, ali će isto tako biti i glavni alat zaposlenicima u radu sa korisnicima teretane. Zaposlenici će moći dodavati nove korisnike teretane, upravljati i ažurirati njihove podatke, pratiti njihov napredak, te brisati neaktivne članove. Također će moću upravljati vrstama članarina i povezivati ih sa korisnicima. Više o funkcionalnostima biti će rečeno kasnije. Glavni nam je cilj objediniti sve funkcionalnosti aplikacije i tako maksimalno olakšati upravljanje klijentima što bi u konačnici trebalo rezultirati većim prihodom za vlasnika teretane.
Projektni plan
Provedba ovog projekta počinje 22. travnja. 2019. godine i traje do 4. lipnja 2019. godine. Za vrijeme trajanja ovog projekta, tim je dužan definirati zahtjeve sudionika ovog projekta, analizirati te zahtjeve i na temelju toga dizajnirati aplikaciju koja će zadovoljiti sve potrebe naručitelja softvera. Projekt će se nastaviti sa implementacijom u tehnologijama navedenim kasnije. Zaključno će biti obavljena verifikacija kako bi se osigurala kvaliteta. Završetkom ovog projekta mora biti isporučena sva do sad navedena dokumentacija i upotrebljiv softver koji će zadovoljiti sve zahtjeve sudionika.
## 2.1 Projektni tim
Projektni tim sastoji se od 3 člana koja će u nastavku biti pobliže opisana i predstavljena kroz njihova zaduženja.
Ivan Kušter – Team Leader, Programer
Svoja zaduženja pronalazi u fazama specifikacije zahtjeva, implementacije i verifikacije vezanim za funkcionalnosti registracije novog zaposlenika, njegove prijave u sustav, prikaz svih zaposlenika i njihovih profila, te uređivanje i ažuriranje njihovih podataka.
Denis Kolbas – Project Manager, Programer
Svoja zaduženja pronalazi u fazama specifikacije zahtjeva, implementacije i verifikacije vezanim za funkcionalnosti upravljanja članarinama teretane, tj. dodavanje nove članarine, pregleda svih članarina, uređivanje i ažuriranje članarina i naposlijetku, brisanje članarina.

Matija Perković – Poslovni Analitičar, Programer
Svoja zaduženja pronalazi u fazama specifikacije zahtjeva, implementacije i verifikacije vezanim za funkcionalnosti dodavanja novog klijenta teretane, prikaz svih klijenata, pregled i uređivanje njihovih podataka, ažuriranje njihovih statusa, te brisanje nepotrebnih klijenata.
Raspodeli dodane funckionalnosti: PRAĆENJE NAPRETKA KLIJENTA KROZ VRIJEME

## 2.2 Resursi
Za izradu i provođenje ovog projekta potrebni su nam resursi koji se sačinjavaju od 3 radnika, tj. prethodno navedenih članova tima, te 3 računala. Računala koja će biti korištena će biti osobna računala svakog člana tima, pa će tako u nastavku projekta njihovi troškovi biti samo njihova amortizacija i režije koje prouzrokuju. Na to će biti nadodani troškovi plaće svakog pojedinačnog člana tima, dok su zauzeća pojedinih resursa biti prikazana u vremenskom planu projekta.
## 2.3 Tehnologije
Tehnologije i softver korištene na ovom projektu su:
- Microsoft Visual Studio 2017 – IDE za razvoj programskog proizvoda po načelima objektno-orijentiranog principa koristeći C# i .NET tehnologije.
- MS SQL Server 2017 – Sustava za upravljanje bazom podataka
- Microsoft SQL Server Management Studio 2017 – Okruženje za rad sa bazom podataka
- Draw.io – Online alat za izradu dijagrama i vizuala
- Microsoft Word 2016 – Uređivač teksta korišten za pisanje i prezentaciju dokumentacije
- Microsoft Project 2016 – Alat za upravljanje projektima
- Git – Sustav za upravljanje verzioniranjem koda i datoteka
- GitHub – Online alat za verzioniranje baziran na git-u

## 2.4 Metodika razvoja softvera
Za potrebe ovog projekta odabrana je vodopadna metodika razvoja softvera.
Slika: Shematski prikaz vodopadne metodike razvoja softvera
Tijek projekta odbija se iz faze u fazu i prelazak se odvija tek nakon što se jedna faza završi. Nakon završetka jedne faze odvija se kontrola postavljenih zadataka u toj fazi i ukoliko neki kriterij nije zadovoljen, projekt se može vratiti nazad u tu fazu dok se zahtjev ne ispuni.
Glavna prednost ove metodike jest njen fokus na dokumentaciju. Upravo to smanjuje trošak izrade softvera, jer dobra specifikacija zahtjeva i dizajn smanjuju vrijeme izrade softvera i smanjuju šansu za pronalazak i otklanjanje grešaka kasnije procesu. Vodopadni model pruža jasno vidljivu strukturu projekta u kojoj je lako identificirati granične i kontrolne točke.
Vodopadni model prima i neke kritike, a jedna od njih je na primjer da naručitelj često ne zna sve svoje zahtjeve dok ne vidi radni softver, te često dolazi do promjene njegovih zahtjeva što zahtjeva promjenu specifikacije zahtjeva i redizajna, a te faze su već u potpunosti zaključene. U našem projektu se toga ne trebamo bojati jer su cijevi i opseg našeg projekta fiksni i tehnologija je jasno razumljiva.
  1. Vremenski plan projekta
Za upravljanje projektom korišten je programski alat Microsoft Project 2016. Svakoj fazi projekta dodijeljena je vremenska crta koja sadržava zadatke i prekretnice. Svakom zadatku su dodijeljeni resursi potrebni za obavljanje tog zadatka. Nadalje, svaki zadatak ima svoje vremensko trajanje i vremensku zavisnost prema drugim zadacima. Izradom plana došli smo do vremenskih rokova potrebnih za pravilan tijek projekta, te njegovo u ukupno trajanje koje iznosi 33 dana. U nastavku prikazan je popis zadataka sa njihovim vremenskim trajanjima i zavisnostima, te potrebnim resursima. Dok je za grafičku reprezentaciju vremena korišten gantogram.

Slika: Popis zadataka, vremena izvođenja, vremenskih zavisnosti i resursa

Slika: Gantogram

Troškovi
Name		Cost		Baseline Cost		Cost Variance
Denis Kolbas		18,200.00 kn		0.00 kn		18,200.00 kn
Matija Perković		19,700.00 kn		0.00 kn		19,700.00 kn
Ivan Kušter		18,900.00 kn		0.00 kn		18,900.00 kn
Resource Name	Work		Cost
Denis Kolbas	182 hrs		18,200.00 kn
Matija Perković	189 hrs		19,700.00 kn
Ivan Kušter	181 hrs		18,900.00 kn